|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Más o menos al día, estamos en la semana 12. Mi parte de pruebas ha ido a la par del desarrollo, pero las pruebas en celulares las dejé para cuando el flujo estuviera estable. Me ha servido tener la API funcionando para probar sobre algo real. Me ha complicado que cuando cambia una funcionalidad hay que repetir pruebas que ya estaban hechas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Lo que más me afecta es repetir pruebas cada vez que cambia algo del backend. Para reducirlo, ejecuto las pruebas que ya existen después de cada cambio y reviso a mano solo lo nuevo. Para lo que falta, voy a coordinar con Benjamín un día para probar con dos celulares.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi trabajo ha sido correcto, pero todavía me falta. Valoro haber revisado los casos que deben fallar, por ejemplo que un tercero no pueda ver una solicitud que no es suya. Quiero mejorar en probar más en celular y no solo en el navegador, que es lo que más he usado hasta ahora.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi duda es qué casos de prueba deberíamos mostrar para dar el MVP por validado. Como el pago es simulado, no sé si basta con probar el flujo completo o si también hay que explicar cómo se probaría con un pago real. Al docente le preguntaría qué nivel de pruebas considera suficiente para esta etapa.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora creo que está bien repartido. Si hay que cambiar algo, sería que yo tome más pruebas del recorrido de punta a punta, para que Benjamín pueda dedicar su tiempo a programar.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Bien en general. El equipo responde rápido cuando reporto un problema y eso ayuda a corregir a tiempo. Podemos mejorar en avisarnos antes cuando cambia algo que afecta lo que hace el otro, así evito probar sobre una versión desactualizada.