## Slide 1
DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT
Fase 1 · Resumen Ejecutivo
MVP ACADÉMICO · PROYECTO DE TÍTULO — CAPSTONE PTY4614
Benjamín Olmedo · Felipe Arce · Daniel Baeza
Sección de portafolio APT122-005D · 8 de septiembre de 2026

## Slide 2
CONTEXTO
El Problema y la Oportunidad
Mercado disperso e informal
Servicios técnicos del hogar en Chile: gas, electricidad y agua
La contratación de servicios técnicos a domicilio suele depender de recomendaciones, redes sociales y contactos informales.
La información sobre especialidad, disponibilidad, precio y experiencia está dispersa y dificulta decidir con confianza.
Esta situación se toma como hipótesis de trabajo: se contrastará con usuarios potenciales, no se presenta como un hecho ya validado.
FIX&GO busca ordenar ese proceso mediante perfiles, solicitudes, cotizaciones y seguimiento comparables.
FIX&GO · Definición del Proyecto APT · Fase 1
2

## Slide 3
LA SOLUCIÓN
MVP de FIX&GO
Recorrido funcional acotado con roles de cliente y prestador; gestión interna mediante Django Admin
1
Perfil
→
2
Búsqueda
→
3
Solicitud
→
4
Cotización
→
5
Seguimiento
→
6
Valoración
Aplicación móvil para iOS y Android con React Native, Expo y acceso mediante QR
Datos ficticios y simulaciones identificadas: credenciales, pagos y mensajería externa se muestran como demostración. No se integran cobros reales ni se certifica la calidad de un servicio real.
FIX&GO · Definición del Proyecto APT · Fase 1
3
Notes: Fuentes: Equipo FIX&GO, Guía 1.5 EVA 1 (2026); Expo, Create your first app, https://docs.expo.dev/tutorial/create-your-first-app/

## Slide 4
DIAGNÓSTICO
Análisis FODA
Fortalezas
Problema definido, tres categorías iniciales y flujo trazable, con base modular y datos de prueba.
Oportunidades
Explorar si clientes y profesionales valoran centralizar perfiles, cotizaciones y seguimiento.
Debilidades
Disponibilidad del equipo y experiencia en pruebas limitan el alcance; no acredita viabilidad comercial.
Amenazas
Baja participación en validaciones, crecimiento de alcance y riesgo de confundir simulación con servicio real.
FIX&GO · Definición del Proyecto APT · Fase 1
4

## Slide 5
EVALUACIÓN
Viabilidad Técnica y Alcance
Incluye
• Gas, electricidad y agua
• Perfiles, búsqueda, solicitudes y cotizaciones
• Estados de seguimiento y valoración al cierre
• Aplicación móvil iOS/Android con roles y datos ficticios
Excluye (en esta fase)
• Pagos reales y validación oficial de credenciales
• Publicación en tiendas de aplicaciones
• Expansión comercial a otros rubros
• Servicios de gran escala / nube productiva
Stack propuesto
React Native + Expo (TypeScript)
Django REST + SQLite local
Docker local para la API
FIX&GO · Definición del Proyecto APT · Fase 1
5
Notes: Fuentes: Equipo FIX&GO, Guía 1.5 EVA 1 (2026); Django REST framework, https://www.django-rest-framework.org/tutorial/quickstart/; Docker, https://docs.docker.com/get-started/

## Slide 6
RECURSOS
Financiamiento del MVP
$0 CLP
Desembolso total previsto — Fase 1
Ejecución local con equipos, conectividad y herramientas gratuitas o educativas del propio equipo. Sin inversionistas, sin deuda, sin reserva adicional.
56 h
Trabajo técnico planificado de Benjamín en S5–S15; 10 h de reserva dentro de 66 h brutas
No se contrata en esta fase
Nube de pago
Dominio propio
Incentivos monetarios para pruebas con usuarios
Publicación en tiendas de aplicaciones
Publicidad paga
Ingresos previstos del MVP: $0 CLP. La comisión del 20 % se conserva solo como hipótesis comercial simulada, sin aplicación en esta fase.
FIX&GO · Definición del Proyecto APT · Fase 1
6
Notes: Fuente: Equipo FIX&GO, Guía 1.5 EVA 1 (2026). Las horas son planificación académica, no un costo monetario.

## Slide 7
PLANIFICACIÓN
Cronograma Capstone — 18 Semanas
10 de agosto al 12 de diciembre de 2026 · PTY4614
S1–4
Fase 1
Definición del proyecto
S10
Entrega de avance
(sin presentación)
S15
Entrega del
desarrollo (MVP)
S17–18
Presentación y
defensa final
Fase 1 · S1–4
Definición, requisitos, objetivos y tecnologías propuestas.
Fase 2 · S5–15
Prototipo, construcción del recorrido, avance (S10) y entrega del MVP (S15).
Fase 3 · S16–18
Reflexión, preparación y presentación de la defensa final.
FIX&GO · Definición del Proyecto APT · Fase 1
7

## Slide 8
MVP académico, no una plataforma comercial operativa
La Fase 1 formaliza actores, alcance, historias y criterios de aceptación para un recorrido de contratación simulada — evidencia de análisis, desarrollo, calidad y gestión del Proyecto de Título.
Benjamín Olmedo
App móvil, API Django, base de datos, integración y pruebas técnicas
Daniel Baeza
Requisitos, backlog, planificación, documentación e informes
Felipe Arce
Pruebas manuales, resultados y evidencia audiovisual
Capstone PTY4614 · Sección APT122-005D · Duoc UC · 8 de septiembre de 2026
Notes: Fuente: Equipo FIX&GO, Guía 1.5 EVA 1 (2026). Distribución individual acordada por el equipo.