# INFORME INDIVIDUAL
DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

FIX&GO · MVP móvil · Fase 1

| Estudiante | Felipe Arce |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Duoc UC Plaza Oeste |
| Asignatura | Capstone · PTY4614 |
| Fecha | 9 de septiembre de 2026 |

# Resumen

FIX&GO es un proyecto APT que propone construir un producto mínimo viable móvil para facilitar una contratación simulada de servicios técnicos del hogar en Santiago. El recorrido conecta dos roles: una persona que necesita un servicio y un prestador. El cliente podrá registrarse, iniciar sesión, buscar por categoría y comuna, revisar perfiles, enviar una solicitud, recibir una cotización, seguir el estado y valorar el resultado. El prestador podrá revisar solicitudes, cotizar y actualizar estados. Los pagos, las credenciales profesionales y la mensajería externa serán simulados y se identificarán como demostración académica. Preparar datos de prueba, ejecutar casos manuales en iOS y Android, registrar incidencias, repetir pruebas después de cada corrección y producir capturas y evidencia audiovisual.

Palabras clave: MVP móvil, servicios técnicos, Expo, Django, pruebas, gestión de proyectos.

# Abstract

FIX&GO is an academic mobile minimum viable product designed to support a simulated home-service hiring journey in Santiago. Clients can search profiles, submit requests, review quotations, track progress, and rate the result, while providers can respond and update service states. My individual role is to prepare test data, execute manual cases on iOS and Android, record defects, verify corrections, and produce visual evidence. The solution will use React Native with Expo, a Django REST API, local SQLite storage, and a reproducible Docker configuration.

Keywords: mobile MVP, home services, Expo, Django, testing, project management.

# 1. Descripción del Proyecto APT

FIX&GO es un proyecto APT que propone construir un producto mínimo viable móvil para facilitar una contratación simulada de servicios técnicos del hogar en Santiago. El recorrido conecta dos roles: una persona que necesita un servicio y un prestador. El cliente podrá registrarse, iniciar sesión, buscar por categoría y comuna, revisar perfiles, enviar una solicitud, recibir una cotización, seguir el estado y valorar el resultado. El prestador podrá revisar solicitudes, cotizar y actualizar estados. Los pagos, las credenciales profesionales y la mensajería externa serán simulados y se identificarán como demostración académica.

La aplicación se desarrollará con React Native, Expo y TypeScript para funcionar en iOS y Android. Expo Go permitirá abrir el prototipo mediante un código QR en teléfonos conectados a la misma red del Mac; la documentación oficial de Expo describe este flujo de ejecución y sus alternativas de conexión (Expo, 2026). La API será monolítica y utilizará Django REST Framework con SQLite local. Docker permitirá conservar una configuración reproducible de la API sin contratar infraestructura de nube (Django REST framework, 2026; Docker, 2026).

Mi aporte individual será: Preparar datos de prueba, ejecutar casos manuales en iOS y Android, registrar incidencias, repetir pruebas después de cada corrección y producir capturas y evidencia audiovisual.

# 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto integra competencias del perfil de egreso de Ingeniería Informática porque exige analizar una necesidad, diseñar una solución, construir e integrar software, gestionar el trabajo y comprobar sus resultados. En particular:

Ofrecer propuestas de solución informática mediante el análisis de necesidades, actores, restricciones y criterios de aceptación.

Desarrollar e integrar una solución de software mediante un proceso sistemático, control de versiones y revisión incremental.

Construir un modelo de datos que soporte usuarios, perfiles, solicitudes, cotizaciones, estados y valoraciones.

Realizar pruebas del producto y convertir los resultados en correcciones verificables.

Gestionar un proyecto informático mediante alcance, backlog, responsables, hitos, riesgos y evidencias.

Estas competencias se evidenciarán mediante productos verificables y aportes individuales registrados, sin afirmar resultados de implementación que todavía no hayan sido ejecutados.

# 3. Relación con mis intereses profesionales

Mi interés se orienta al análisis de datos, la comprensión de patrones y la evaluación de resultados. Aunque mi experiencia previa incluyó un análisis de churn en videojuegos, FIX&GO me permite trasladar esas capacidades a la calidad de un producto digital: preparar datos de prueba, observar el comportamiento del recorrido y comunicar hallazgos que sirvan para tomar decisiones.

# 4. Factibilidad dentro de la asignatura

El alcance se limita a gas, electricidad y agua en Santiago, dos roles principales y un recorrido completo de contratación. Quedan fuera pagos reales, verificación oficial de credenciales, chat en tiempo real, GPS, login social, publicación en tiendas y operación comercial. El equipo utilizará el Mac M1 2020 de 8 GB, teléfonos disponibles y conexión Wi-Fi o punto de acceso. No se contratarán nube, dominio ni publicidad, por lo que el desembolso incremental previsto es $0 CLP. Para Benjamín se planifican aproximadamente 56 horas técnicas entre S5 y S15 dentro de 66 horas brutas, con 10 horas de reserva. La reducción de alcance, los datos de prueba y el video de respaldo permiten responder a problemas de conectividad, disponibilidad o integración.

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar y demostrar un MVP móvil de FIX&GO que permita completar y registrar el recorrido principal entre cliente y prestador para servicios técnicos del hogar en Santiago durante el periodo académico de Capstone.

## 5.2 Objetivos específicos individuales

Diseñar casos manuales para los recorridos de cliente y prestador.

Preparar datos ficticios consistentes para perfiles, solicitudes y cotizaciones.

Registrar resultados, errores y evidencias visuales de cada prueba.

Verificar las correcciones y consolidar material para la demostración del MVP.

# 6. Propuesta metodológica

El equipo trabajará con Kanban y ciclos semanales de planificación, ejecución, revisión y ajuste. Cada historia de usuario tendrá responsable, criterios de aceptación y evidencia esperada. El tablero utilizará los estados pendiente, en curso, en revisión y terminado. Una tarea se considerará terminada cuando cumpla sus criterios, conserve datos, respete permisos, cuente con revisión y no presente errores bloqueantes en el recorrido. GitHub registrará versiones y aportes individuales. La revisión docente de Fase 1 y las pruebas posteriores se transformarán en acciones priorizadas para el siguiente ciclo.

La distribución acordada asigna toda la programación a Benjamín, la gestión documental a Daniel y las pruebas manuales y evidencia audiovisual a Felipe. Esta separación mantiene responsabilidades observables y permite evaluar el desempeño individual dentro del trabajo grupal.

# 7. Plan de trabajo

| Periodo | Actividad y resultado esperado |
| --- | --- |
| S1–S4 | Definir problema, actores, alcance, objetivos, arquitectura, riesgos, evidencias y presentación de EVA 1. |
| S5–S6 | Ajustar la definición con retroalimentación; preparar prototipo navegable, arquitectura y backlog técnico. |
| S7–S10 | Construir acceso por roles, búsqueda, perfiles, solicitud y cotización; presentar avance documental en S10. |
| S11–S14 | Integrar seguimiento y valoración; ejecutar pruebas, corregir incidencias y preparar evidencia. |
| S15 | Entregar MVP, informe, instrucciones de ejecución, resultados de pruebas y presentación. |
| S16–S18 | Analizar resultados, preparar reflexión y realizar presentación y defensa final. |

# 8. Propuesta de evidencias individuales

Las siguientes evidencias permitirán observar directamente mi aporte y relacionarlo con las actividades planificadas:

| Evidencia | Contenido | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Plan de pruebas manuales | Casos, precondiciones, pasos y resultados esperados. | Demuestra diseño de validación y cobertura del recorrido. |
| Registro de ejecución | Resultados en iOS y Android, incidencias y repetición posterior. | Permite comprobar qué se probó y qué se corrigió. |
| Datos de prueba | Usuarios, perfiles, solicitudes y cotizaciones ficticias coherentes. | Sustenta escenarios reproducibles sin publicar datos personales. |
| Capturas y video | Evidencia visual del recorrido y de los estados principales. | Permite presentar el funcionamiento real del MVP. |

# Individual conclusion

FIX&GO gives me a concrete role in the quality process of a mobile product. My contribution is to prepare consistent test data, execute the main tasks on iOS and Android, document failures, and verify corrections. This work connects my interest in data and analysis with software validation. The project is feasible because its scope is limited, its commercial functions are simulated, and the team can demonstrate the complete user journey with existing devices and local infrastructure.

# Individual reflection

At the start of this phase, I tended to connect my professional interests only with data science projects. Reviewing FIX&GO helped me understand that data analysis is also useful during product testing and decision-making. I need to improve the precision of my test records and explain why each case matters. In the next phase, I will prepare reproducible scenarios, record evidence immediately after each execution, and communicate defects clearly so Benjamin can correct them and Daniel can update the project documentation.

# Referencias

Django REST framework. (2026). Quickstart. https://www.django-rest-framework.org/tutorial/quickstart/

Docker. (2026). Get started. https://docs.docker.com/get-started/

Duoc UC. (2026). Guía del estudiante Fase 1: Definición Proyecto APT [Documento de asignatura].

Duoc UC. (2026). Descripción del perfil de egreso de Ingeniería Informática [Documento institucional].

Expo. (2026). Create your first app. https://docs.expo.dev/tutorial/create-your-first-app/

Equipo FIX&GO. (2026). Repositorio del Proyecto Capstone. https://github.com/898benja/005d_Capstone_EQUIPO_10