|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido avanzar en las actividades principales definidas para esta fase, aunque fue necesario ajustar el orden de algunas tareas para priorizar el flujo funcional del MVP. La arquitectura acordada, el uso de GitHub y la coordinación del equipo facilitaron el trabajo. La principal dificultad ha sido compatibilizar el desarrollo técnico con mi horario de práctica y resolver la integración entre la aplicación móvil, el backend y la base de datos sin afectar la estabilidad del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades dividiendo el desarrollo en avances pequeños y verificables: primero los modelos y endpoints del backend, luego la conexión con la aplicación móvil y finalmente las pruebas de los recorridos principales. Cuando aparece un bloqueo, reviso los registros, reproduzco el problema y documento la solución. Si el tiempo se reduce, priorizaré las funciones indispensables para demostrar el MVP y dejaré las mejoras secundarias para una iteración posterior.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente mi trabajo: he liderado el backend Django, la base de datos, la conexión móvil con React Native y Expo, y las pruebas principales. Destaco mi capacidad para resolver problemas. Debo mejorar la estimación y mantener bloques constantes para equilibrar la práctica y el desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi inquietud principal es el nivel de validación exigido para el MVP, pues el pago es simulado y aún no integra una pasarela real. Preguntaría qué evidencias y casos de prueba debemos presentar para demostrar el flujo completo entre cliente y prestador.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantendría la programación central bajo mi responsabilidad. Mis compañeros pueden apoyar con pruebas, evidencias, documentación y presentación. Así validaremos el sistema sin interrumpir el desarrollo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo del equipo. Hemos mantenido una comunicación directa y cada integrante ha aportado desde sus responsabilidades. Destaco la disposición para revisar avances y apoyar cuando aparece una dificultad. Podemos mejorar estableciendo revisiones semanales más breves, con tareas y evidencias concretas, y aumentando la participación del equipo en las pruebas del recorrido completo del cliente y del prestador.